**Pytanie nr 1** proszę o informacje do jakiej głębokości mają zostać usunięte korzenie drzew i krzewów.

Odpowiedź: Korzenie drzew i krzewów mają zostać usunięte tylko z części nadziemnej.

**Pytanie nr 2** drzewa  (grab pospolity) wypuściły już liście i nie powinno się o tej porze roku je przesadzać. Porą do przesadzania drzew (grabów pospolitych) jest późna jesień - listopad, wtedy gdy opadną liście.

Termin do wykonania nasadzeń wg. decyzji jest do 31.03.2025.

Wykonawca daje gwarancję na 24 miesiące.

Czy istnieje możliwość wykonania zadania w dwóch etapach, tj.

1. ETAP I - wycinka drzew wraz usunięciem urobku i utylizacja - np. jeden miesiąc od podpisania umowy i przekazania terenu budowy

2. ETAP II - nasadzenia zastępcze zgodnie ze sztuką ogrodniczą - np. do 31.12.2025

**Odpowiedź:** Nie ma możliwości wykonania zadania w dwóch etapach. Nasadzenia należy wykonać w terminie umowy.

**Pytanie nr 3** zajęcie pasa drogowego - termin na oczekiwanie na decyzję ZDiTM to 30 dni.

Co z terminem, jeżeli nie uzyskam decyzji o zajęciu pasa drogowego w terminie umownym?

**Odpowiedź:** W przypadku nie uzyskania w terminie umownym zgody od ZDiTM, należy pisemnie o tym poinformować Zamawiającego. Zamawiający może na podstawie zgłoszenia wydłużyć termin realizacji zadania. Wydłużenie terminu realizacji zadania wiąże się z wykonaniem aneksu do umowy.

**Pytanie nr 4** co należy zrobić, jeżeli ornitolog nie wyrazi zgody na usunięcie drzewa z powodu zasiedlenia jego przez ptaki.

**Odpowiedź:** Należy się wstrzymać z jego usunięciem i powiadomić pisemnie o tym Zamawiającego. Wartość wynagrodzenia zostanie pomniejszona o wartość niewykonanych robót.

**Pytanie nr 5** Proszę o uszczegółowienie które drzewa są do usunięcia. W inwentaryzacji jest opisane 48 drzew a w dokumentacji jest mowa o 31.

**Odpowiedź:** Zgodnie z Decyzją Prezydenta Miasta Szczecin należy usunąć 31 szt. na pozostałych 17 drzewach należy wykonać zabiegi pielęgnacyjne opisane w inwentaryzacji.

**Pytanie nr 6** Czy będzie udostępnione miejsce tymczasowego składowania odpadów po wycince?

**Odpowiedź:** Zamawiający na czas trwania umowy może wydzielić fragment terenu na tymczasowe składowanie odpadów. Do zgłoszenia odbioru robót Wykonawca musi uprzątnąć cały teren.